**<Naam Bedrijf opdrachtgever>**

**<Naam Project>**

**Project <nummer>**

**Kwaliteitshandboek**

*In opdracht van* : <naam opdrachtgever>

*Auteur(s)* :

*Klas* :

*Datum* :

*Versienummer* :

*Plaats* :

Projectleider :

**Inhoud**

[1 Inleiding 4](#_Toc526415155)

[2 Planning van de realisatie 5](#_Toc526415156)

[3 Realisatie 5](#_Toc526415157)

[4 Wijzigingen 6](#_Toc526415158)

*<<<<<-------------------------- Deze bladzijden verwijderen ----------------------------->>>>>*

***Het Kwaliteitshandboek***

*Kwaliteit is de mate waarin de applicatie voldoet aan de eisen van de opdrachtgever. Een ander woord voor kwaliteit is deugdelijkheid. Ofwel, kwaliteit wil zeggen: hoe goed voldoet de applicatie aan wat we willen. Het kwaliteitshandboek is een gereedschap voor het waarborgen en verbeteren van die kwaliteit.*

***Tijdens het ontwikkelen*** *van een applicatie kun je kwaliteit waarborgen door bijvoorbeeld te testen. Op die manier weet je zeker of iets wat je gemaakt hebt ook goed is. In een latere fase,* ***tijdens het beheer*** *van de (al in gebruik genomen) applicatie, zorg je voor voldoende kwaliteit door het zorgvuldig bijhouden van uitgevoerde wijzigingen. Achteraf is dan goed te zien wat er precies wanneer is gewijzigd.*

*Het eerste deel van het Kwaliteitshandboek (Hoofdstuk 1, 2 en 3) richt zich op de ontwikkelfase. Het bestaat uit drie onderdelen: De planning van de realisatie, de realisatie (zoals die werkelijk is verlopen) en wijzigingen in de applicatie, die bijvoorbeeld nodig waren omdat er tijdens het testen fouten werden ontdekt.*

*Het tweede deel van het Kwaliteitshandboek (Hoofdstuk 4 en 5) richt zich op de beheerfase. Hierin wordt bijgehouden wat voor onderhouds- en beheerwerkzaamheden er zijn uitgevoerd.*

*Het Kwaliteitshandboek is dus een soort logboek waarin je bijhoudt welke werkzaamheden er (van begin tot eind van de levensduur) aan een applicatie worden uitgevoerd.*

*Houd er (zoals bij elk verslag) rekening mee, voor wie je het schrijft. Dit verslag schrijf je voor de opdrachtgever, maar ook voor anderen die bij de applicatie betrokken zijn. Dat betekent dat je alles in begrijpelijke taal en nauwgezet moet beschrijven.*

*Taalgebruik: Zakelijk*

*Doelgroep: Opdrachtgever, maar ook anderen, dus geen vaktaal.*

*<<<<<-------------------------- Deze bladzijden verwijderen ----------------------------->>>>>*

# Inleiding

*In de inleiding geef je kort aan waar dit project over gaat en wat de inhoud is van dit document.*

*De hele inleiding is maximaal één alinea (max. 6 regels).*

Dit document is het Kwaliteitshandboek voor het project Studentenregistratiesysteem ASTE Universiteit. Hierin worden alle kwaliteitsaspecten van de applicatie beschreven.

In dit Kwaliteitshandboek worden achtereenvolgens de planning gegeven van de realisatie van het systeem, hoe de realisatie werkelijk is verlopen en welke wijzigingen er aan de applicatie zijn gedaan na het testen en eventueel tijdens de onderhoudsfase.

# Planning van de realisatie

In onderstaand overzicht ziet u de planning van de verschillende onderdelen van de realisatie.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Geplande realisatie** | | | |
| Pagina | Programmeur | Van | Tot |
| Opzetten database | John | 12-03-2018 | 13-03-2018 |
| Back-end | John | 13-03-2018 | 14-03-2018 |
| Hoofdpagina | Martin | 12-03-2018 | 12-03-2018 |
| Contactenpagina | Harry | 12-03-2018 | 12-03-2018 |
| Overzicht studenten | Miep | 12-03-2018 | 12-03-2018 |
| Overzicht studierichtingen | Harry | 12-03-2018 | 12-03-2018 |
| Student toevoegen | Miep | 12-03-2018 | 14-03-2018 |
| Student wijzigen | Miep | 12-03-2018 | 14-03-2018 |
| Student verwijderen | Miep | 13-03-2018 | 14-03-2018 |
| Studierichting en student zoeken | Martin en Miep | 14-03-2018 | 15-03-2018 |
| enz. |  |  |  |
|  |  |  |  |

# Realisatie

In onderstaand overzicht ziet u de daadwerkelijken uitvoering van de verschillende onderdelen van de realisatie.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Daadwerkelijke realisatie** | | |
| Pagina | Programmeur | Gereed |
| Opzetten database | John | 14-03-2018 |
| Back-end | John | 14-03-2018 |
| Hoofdpagina | Martin | 12-03-2018 |
| Contactenpagina | Miep | 12-03-2018 |
| Overzicht studenten | Miep | 12-03-2018 |
| Overzicht studierichtingen | Miep | 12-03-2018 |
| Overzicht voorraad | Harry | 12-03-2018 |
| Student toevoegen | Miep | 14-03-2018 |
| Student wijzigen | Miep | 14-03-2018 |
| Student verwijderen | Miep | 14-03-2018 |
| Studierichting en student zoeken | Martin en Miep | 15-03-2018 |
| enz. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

# Wijzigingen

In onderstaand overzicht ziet u de wijzigingen aan de applicatie die zijn gedaan tijdens het ontwikkeltraject.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wijzigingen tijdens ontwikkeltraject** | | | | |
| Pagina | Program-meur | Van | Tot | Wijziging |
| Overzicht lokalen | Gerard | 14-03-2018 | 15-03-2018 | Selectiequery naar database |
| Studierichting toevoegen | Harry | 15-03-2018 | 15-03-2018 | Logo verplaatst |
| Studierichting en student zoeken | Martin en Miep | 15-03-2018 | 15-03-2018 | Gegevens op pagina geplaatst |
|  |  |  |  |  |